Länghem Landsbygd Fiber

PROTOKOLL

från

STYRELSEMÖTET

2016-01-17

Mötet hölls i Grälåsa den 17 januari 2016.

**1. Mötets öppnande**

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

Närvarande: Lars-Erik Enoksson, Bosse Carlsson, Johan Lindqvist, Ulf Andersson, Lars Hedegård, Lars-Ingemar Martinsson, Kjell-Åke Lundberg, Peter Andersson, samt Camilla Björkman.

**2. Val av mötesfunktionärer**

Ordförande: Lars-Erik Enoksson

Sekreterare: Camilla Björkman

Justerare: Ulf Andersson

**3. Föregående möte**

Att Göra Listan från föregående möte uppdaterades.

**4. Byggnationen**

a) Nuläge/missförstånd

På grund av kylan har de avbrutit grävningen i tätorten och maskinerna har flyttats till Dannike. Arbetet med att blåsa fiber har gått bra och mycket fiber har blivit blåst de senaste veckorna.

Det har skett ett missförstånd där de börjat gräva innan käppningen var gjord. Det har grävts på en åker och dräneringar har grävts av. Det framkom att det är ett visst problem med dålig framförhållning pga tidsbrist. Ingen grävning får ske innan det är käppat och klart. Detta får utredas på nästa byggmöte.

b) Palmgatan 3

Diskussioner förs för att hitta en lösning.

c) Anslutningsgrad värvning tätorten

Område 3 behövde höjas och är nu uppe i 58 % anslutningar. Många nya anslutningar har tillkommit de senaste dagarna och man uppskattar att det blir ca 65 % i slutändan.

d) Inmätning

Inte gjort ännu.

e) Slangavtal

Beslut fattas på mötet om att man skall betala 6.300 kr (inklusive moms) för ett slangavtal, dvs en slang framdragen för framtida anslutning.

f) Byggmöte

Inget möte har ägt rum.

g) Samråd Länsstyrelsen nuläge

Punkten fortgår.

h) Bygglov Ulricehamn Tranemo/Borås nuläge

Norra Lergered oklart, detta kollas upp.

i) Trafikverket nuläget

Avtal klart för Nygården. Avtalet för Holm är inskickat. Avgift 11.800 kr per plats.

Markavtal med Borås klart och betalt.

j) Markavtal landsbygden/tätorten

Vattenfall behöver gräva vid Skattegårdsområdet så vi kan med största sannolikhet samgräva!

k) Många anslutningar ex Torpa

Johan rapporterade att han haft ett möte med Per Zethelius och att han accepterat vårt förslag, men önskar en offert. Johan tar fram offert.

i) Bidragsansökan

Vi kommer troligtvis inte med i första utbetalningen.

**5. Gruppavtal**

Omröstning har skett på hemsidan där Boxer fick flest röster. Omröstningen bekräftar det beslut som redan tagits.

**6. Medlemsfrågor**

Den 16/1 var det 497 medlemmar och 534 anslutningar. Sedan förra mötet har det tillkommit 7 st nya anslutningar.

Utdelningen av medieomvandlare fortsätter, nästa område som ska lämnas ut inom kort är Ingestorp och Tingarör.

**7. Ekonomi**

Lars redovisade hur ekonomin ser ut. Det mesta är fakturerat och betalt i nuläget. Detta har inneburit att vi inte har behövt ta något banklån ännu. Det finns en del obetalda fakturor och påminnelser kommer att skickas ut till dessa.

Vi har fått in en del förslag och offerter angående inköp av ekonomi tjänster. En sammanställning och utvärdering kommer att ske till nästa möte.

**8) Övriga frågor**

Nytt nyhetsbrev till samtliga inom verksamhetsområdet är på gång. Nyhetsbrevet kommer att delas ut efter att byggmöte har ägt rum där en tidsplan för framtida arbetet tas fram så att tidsplanen kan förmedlas via nyhetsbrevet. I nyhetsbrevet ombeds samtliga medlemmar att registrera hur de vill välja tjänster på hemsidan via en enkät med tre alternativ: ”Välja själv”, ”Gruppavtal” respektive ”Vilande anslutning/Inga tjänster”.

Det beslöts att Emil Tobiasson´s efteranmälan medför en extra avgift på 2.000 kr exkl moms som kommer att faktureras honom.

**9) Nästa möte**

Nästa möte äger rum på Ingsvallen den 7:e februari, kl 13.00.

(Bosse fixar fika)

**10) Mötet avslutas**

Vid protokollet:

Camilla Björkman

Justeras:

Ulf Andersson